城市暨觀光發展處二級工程品質督導常見缺失一覽表
期間：自104年01月至107年12月 總件數 10件
項次	缺失編號	缺失內容	發生件數
書面文件部分
1	4.03.04	品管自主檢查表未落實執行，或檢查標準未予量化、訂定容許誤差值，或未確實記載檢查值	7
2	4.02.03.04	未抽查施工作業及抽驗材料設備，或未填具抽查(驗)紀錄表，或未製作材料設備檢（試）驗管制總表，或未判讀認可，或未確實管控落實執行	5
3	4.03.99	施工照片、督導照片等無顯示拍攝日期	7
4	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點	3
5	4.03.03	施工日誌未落實執行或未依規定制定格式	3
6	4.03.11	專任工程人員督察紀錄未落實(或無現場督察照片)	4
7	4.02.03.05	發現缺失時，未立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。或無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	3
8	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	2
景觀工程施工部分
9	5.01.02	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	2
10	5.04.52	燈座部份螺栓長短不一、部份螺栓未凸出螺帽以上3個螺牙或僅一個螺栓	3
11	5.06.02	天然級配施作、部份碎石級配料之粒徑太小或太大、或含雜物等	3
12	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或損壞未修復，或填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或影響鄰房安全	5
13	5.07.06.02	接地線導線顏色未用綠線施作(或未施作)	4
14	5.08.08.02	步道施作整體線形不協調或填縫不足	2
15	5.05.04	剩餘砂石之堆置及相關材料無覆蓋防塵網	3