城觀處工程督導-改善對策及結果表
  範本
標案名稱：○○○新建工程 主辦機關-01-1
查核日期：○○年○○月○○日 第 1 頁共 ○ 頁
缺失項目 / (含建議)	改善對策及結果 / (附改善前中後照片請註明)		完成 / 日期		備註 / (未完成者請說明)
4.01.04無品質督導及查驗紀錄或未落實。	一、發生原因 / 1.主辦機關專業知識或經驗不足。 / 2.主辦機關人力不足 / 3.主辦機關承辦人員個人疏失。 / 二、矯正措施 / 1.監造計畫由資深專業人員或聘請專家審查。 / 2.品質督導由資深專業人員一個月內不定期督導2次，並填寫督導紀錄，函發監造單位及承攬廠商限期改善，缺失經監造單位確認後呈報主官批示備查。 / 3.增加承辦人員專業訓練與查核觀摩。		00.00.00		詳附件○ / 詳註3 / ○○○印
承包商		監造單位		主辦機關
（工地負責人核章）		(工地負責人核章)		(機關首長核章)

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。
    2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。
    3.如為主辦機關缺失應由承辦單位確認、監造單位缺失由主辦機關確認、承攬廠商缺失由監造單位確認。
城觀處工程督導-改善對策及結果表
標案名稱：○○○新建工程 主辦機關-01-1
查核日期：○○年○○月○○日 第 2 頁共 ○ 頁
缺失項目 / (含建議)	改善對策及結果 / (附改善前中後照片請註明)			完成 / 日期	備註 / (未完成者請說明)
4.01.04無品質督導及查驗紀錄或未落實。	三、預防對策 / 1.監造計畫由資深專業人員或聘請專家審查，並建置重點審查表單。 / 2.品質督導由資深專業人員一個月不定期督導2次，必要時加強督導頻率，並填寫督導紀錄，函發監造單位及承攬廠商限期改善。 / 3.機關人力不足時，於監造合約內應另增加監造單位未落實執行扣點機制。 / 4.建立上級主管加強督導機制。 / 5.主辦機關由相關單位主官成立品質督導小組。 / 6.督導重點視工程性質，由專業人員在各工項的檢驗停留點，擬定品質督導重點與時程。 / 7.缺失改善交由監造單位執行與確認後，經主辦人員審查呈批結案。			00.00.00	詳附件○ / 詳註3 / ○○○印
承包商		監造單位	主辦機關
（工地負責人核章）		(工地負責人核章)	(機關首長核章)

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。
    2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。
    3.如為主辦機關缺失應由承辦單位確認、監造單位缺失由主辦機關確認、承攬廠商缺失由監造單位確認。
城觀處工程督導-改善對策及結果表
標案名稱：○○○新建工程 主辦機關-01-2
查核日期：○○年○○月○○日 第 1 頁共 ○ 頁
缺失項目 / (含建議)	改善對策及結果 / (附改善前中後照片請註明)		完成 / 日期		備註 / (未完成者請說明)
4.01.04未建立明確品質督導機制，雖有三次督導，惟未抓住督導重點 / ，成效不佳。	一、發生原因 / 1.主辦機關專業知識或經驗不足。 / 2.主辦機關人力不足 / 3.主辦機關承辦人員個人疏失。 / 二、矯正措施 / 1.品質督導由資深專業人員一個月內於檢驗停留點以不定期方式督導2次或以上，並填寫督導紀錄，督導缺失函監造單位及承攬廠商限期改善，缺失經監造單位確認後呈報主官批示備查。		00.00.00		詳附件○ / 詳註3 / ○○○印
承包商		監造單位		主辦機關
（工地負責人核章）		(工地負責人核章)		(機關首長核章)

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。
    2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。
    3.如為主辦機關缺失應由承辦單位確認、監造單位缺失由主辦機關確認、承攬廠商缺失由監造單位確認。
城觀處工程督導-改善對策及結果表
標案名稱：○○○新建工程 主辦機關-01-2
查核日期：○○年○○月○○日 第 2 頁共 ○ 頁
缺失項目 / (含建議)	改善對策及結果 / (附改善前中後照片請註明)			完成 / 日期	備註 / (未完成者請說明)
4.01.04未建立明確品質督導機制，雖有三次督導，惟未抓住督導重點 / ，成效不佳。	三、預防對策 / 1.監造計畫由資深專業人員或聘請專家審查，並建置重點審查表單。 / 2.品質督導由資深專業人員一個月不定期督導2次，必要時加強督導頻率，並填寫督導紀錄，函發監造單位及承攬廠商限期改善。 / 3.機關人力不足時，於監造合約內應另增加監造單位未落實執行扣點機制。 / 4.建立上級主管加強督導機制。 / 5.主辦機關由相關單位主官成立品質督導小組。 / 6.督導重點視工程性質，由專業人員在各工項的檢驗停留點，擬定品質督導重點與時程。 / 7.缺失改善交由監造單位執行與確認後，經主辦人員審查呈批結案。			00.00	詳附件○ / 詳註3 / ○○○印
承包商		監造單位	主辦機關
（工地負責人核章）		(工地負責人核章)	(機關首長核章)

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。
    2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。
    3.如為主辦機關缺失應由承辦單位確認、監造單位缺失由主辦機關確認、承攬廠商缺失由監造單位確認。